项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：霍城县水定镇综合服务中心建设项目

实施单位（公章）：霍城县水定镇人民政府

主管部门（公章）：霍城县水定镇人民政府

项目负责人（签章）：丁大成

填报时间：2023年 3  月  25 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

综合服务中心就是将政府职能转到经济调节、市场监管、社会管理和公共服务上来，提高办事效率，降低单位成本，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制。建立便民服务中心是转变政府职能，打造服务型政府，改革管理体制的有益探索,也是提高行政效能，增强政府公信力的重要举措。乡镇综合服务中心的宗旨就是便民、提高机关效能，提供优质服务，实行“一-站式”办公，阳光操作，规范运行，体现公开、公平、公正的原则，完善政府的社会管理和公共服务职能，提高公共服务质量，乡镇便民服务中心成为党和政府联系群众的纽带，服务群众的窗口，体现党和政府亲民爱民的良好形象。根据县财政局下发《关于下达2022年部门预算指标的通知》（霍财预【2022】1号）文件要求，2022年我镇实施新建综合服务中心建设项目。

2.主要内容及实施情况

主要内容：新建综合服务中心1座，开展便民利民的服务；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务，整合资源、完善功能，对群众需要办理、咨询和服务的事项实行“一个大厅”，精简手续程序，公示办事流程，全方位为群众提供服务，建设人民满意的服务型政府。

实施情况：2022年已完成新建综合服务中心1座，总建筑面积1397平米，地上三层框架结构，每层465平米。

3.资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数106.00万元，全年预算数106.00万元，实际总投入106.00万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数106.00万元，全年预算数106.00万元，全年执行数106.00万元，预算执行率为100%，用于：综合服务中心主体建设106.00万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：新建水定镇综合服务中心1座。开展便民利民的服务；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务，整合资源、完善功能，对群众需要办理、咨询和服务的事项实行“一个大厅”，精简手续程序，公示办事流程，全方位为群众提供服务，建设人民满意的服务型政府。

2.阶段性目标：新建综合服务中心1座，总建筑面积1397平米，地上三层框架结构，每层465平米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握霍城县水定镇综合服务中心建设项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

霍城县水定镇综合服务中心建设项目

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行霍城县水定镇综合服务中心建设项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在霍城县政府网网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

霍城县水定镇综合服务中心建设项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 9 | 9 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 7 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 7 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 7 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用比较法、公众评判法方法，原因是：霍城县水定镇综合服务中心建设项目主体实施情况与绩效目标进行比较，分析项目实施进展情况，对项目设立的科学性和严谨性，资金分配的合理性和规范性，政策和项目实施有效进行充分剖析。运用公众评判法，通过调查问卷了解群众对项目的满意度。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：将霍城县水定镇综合服务中心项目预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，针对绩效指标等方面进行改进提高，使得此次绩效评价更科学、更标准、更符合实际。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：

2023年3月17日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施：

2023年3月20日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2023年3月24日-3月30日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法、公众评判法方法，坚持采用计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

霍城县水定镇综合服务中心建设项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30 | 30 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 30 | 30 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终评分为100分，评价等级为“优”，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

霍城县水定镇综合服务中心建设项目立项依据根据《水定镇2022年度工作计划》文件精神，新建综合服务中心，开展便民利民的服务；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务，整合资源、完善功能，对群众需要办理、咨询和服务的事项实行“一个大厅”，精简手续程序，公示办事流程，全方位为群众提供服务，建设人民满意的服务型政府。项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性

霍城县水定镇综合服务中心建设项目由镇党委联席会议集体商议讨论决定。镇项目办负责项目方案的制定，项目资金测算、项目计划书编制、项目检查、项目验收、绩效评价等工作。镇财政所负责项目资金拨付、资金管理等工作。镇纪检办负责项目督查工作。

3.绩效目标合理性

霍城县水定镇综合服务中心建设项目设立了项目绩效目标，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

霍城县水定镇综合服务中心建设项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共11条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性

我单位按照财政要求基本支出分月度申报资金使用计划，由财政部门按照进度拨付，依照《霍城县水定镇人民政府财务支出》相关规定和《霍城县水定镇人民政府财务收入》规定流程，资金支出按照我部门内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照《霍城县采购与招标管理办法》组织人员制定招标计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金106.00万元，实际到位资金106.00万元，资金到位率100.00%。

2.预算执行率

年初预算数106.00万元，全年预算数106.00万元，全年执行数106.00万元，预算执行率为100%。

3.资金使用合规性

霍城县水定镇综合服务中心建设项目资金的拨付严格履行《水定镇财务支出管理制度》，资金转款专用。拨付中由项目办干事初审，分管项目负责人签署意见，财政所所长审核，分管财务领导签批，审批流程完善。2022年支付霍城县水定镇综合服务中心建设项目资金支付凭证合规，由国库直接支付至施工方，不存在不合规票据支付，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

霍城县水定镇综合服务中心建设项目实施过程中，严格执行《水定镇财务支出管理制度》，通过管理制度进行了明确的职责划分，严格执行项目申报、竣工验收、监督检查、资金管理等相关制度。

5.制度执行有效性

霍城县水定镇综合服务中心建设项目是通过公开招标实现的，项目完工后，由镇项目干事、镇纪检干事、镇财政所干事和施工方一起验收，验收合格后在验收单在签字。按照《水定镇项目管理制度》规定，项目干事按时收集整理项目档案，由分管领导审核后装订成册，妥善保管。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：指标1：建筑面积，指标值：1397平方米，实际完成值：1397平方米，指标完成率100%；指标2：建筑数量，指标值：1个，实际完成值：1个，指标完成率100%；

2.质量指标：指标1：项目设计变更率，指标值：<=1%，实际完成值：0%，指标完成率100%；指标2：竣工验收合格率，指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

3.时效指标：指标1：项目按计划开工时间，指标值：3月，实际完成值：3月，指标完成率100%；指标2：项目按计划竣工时间，指标值：5月，实际完成值：5月，指标完成率100%。

4.成本指标：指标1：项目预算控制率，指标值：<=100%，实际完成值：100%，指标完成率100% 。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：指标1：正常运转率，指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

2.社会效益指标：指标1：项目受益人数，指标值：>=3.80万人，实际完成值：>=3.80万人，指标完成率100%。

3.可持续影响指标：指标1：工程设计使用年限，指标值：>=50年，实际完成值：50年，指标完成率100%。

4.满意度指标：指标1：镇区群众满意度，指标值：>=95%，实际完成值：95%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强预算资金管理，提高预算资金使用效率，同时严格项目档案的管理，督促项目能按时完成，确保资金按照项目施工进度及时支付。

（二）存在的问题及原因分析

一是对绩效目标申报不够重视，绩效目标设置量化程度进一步提高。

二是工作人员绩效观念模糊，绩效管理水平有待于提高。

三是财政支出绩效管理工作还有待进一步提高。
六、有关建议

1.项目实施前加大群众需求调研，以提高项目和群众需求的契合度。

2.组织业务培训,提高业务人员的业务能力。

七、其他需要说明的问题

无。