# 霍城县三道河乡就业工厂扩建项目

# 1.基本情况

1.1项目库编号

202205054

1.2项目名称

霍城县三道河乡就业工厂扩建项目

1.3项目主管单位

霍城县乡村振兴局

1.4项目负责人及联系电话负责人：王玉成

1.5项目实施单位：三道河乡人民政府

1.6项目建设性质

新建项目

1.7项目类别

产业类项目

1.8项目类型

资产收益扶贫项目

1.9 项目建设内容

新建100平方米彩钢板房，8个27立方米储菜池，对原储菜池增加防水设施，配套储菜棚等附属设施

1.10项目补助标准

本项目投入资金50万元。

1.11项目建设期限

该项目计划于2022年6月底开始施工，预计10月底之前完工验收。

1.12项目建设地点及基本情况

霍城县三道河乡大柳树村距离县城 10公里，辖区下设6个村民小组，共有1402户4405人，主要以机动地发包收入为主；以牛羊养殖、玉米种植为主要产业。近年来，大柳树村为了适应市场经济下农村经济发展的要求，加强了农业产业化进程，加速了传统农业向现代化农业的转变。但总体水平不高，落后于农业发达地区，加之水资源匮乏，利用率较低，无法满足当地农业生产需求。通过实施三道河乡大柳树村就业工厂建设项目，将会有效带动当地产业结构调整，通过“企业+合作社+农户”发展模式，促进农业增产增效，发挥示范作用，巩固脱贫攻坚成果。加快推进就业工厂建设项目，对促进三道河乡产业结构优化发展具有重要意义，也是十分必要和紧迫的。

# 2.项目立项情况

2.1项目建设依据

根据《关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农【2022】15号）文件要求，实施本项目。

2.2立项批复的建设内容及规模

新建100平方米彩钢板房，8个27立方米储菜池，对原储菜池增加防水设施，配套储菜棚等附属设施

2.3项目建设的必要性和可行性

通过实施三道河乡大柳树村就业工厂建设项目，将会有效带动当地产业结构调整，通过“企业+合作社+农户”发展模式，促进农业增产增效，发挥示范作用，巩固脱贫攻坚成果。加快推进就业工厂建设项目，发挥当地500亩蔬菜基地效益，与当地贫困群众签订购销合同，持续推广蔬菜种植面积，对促进三道河乡产业结构优化发展具有重要意义，也是十分必要和紧迫的。通过项目实施增加蔬菜需求，蔬菜种植面积达0.5万亩，亩均可增收3000元以上。

2.4综合条件评价

经调查，三道河乡大柳树村就业工厂建设项目的扩建，将会进一步有效带动当地产业结构调整，通过“企业+合作社+农户”发展模式，促进农业增产增效，加快推进就业工厂建设项目，发挥当地500亩蔬菜基地效益，与当地贫困群众签订购销合同，持续推广蔬菜种植面积。项目区位置优越，交通方便，原料输送较为便利 ，为项目的建设奠定了基础 。

# 3.施工设计（按设计施工）

# 4.投资概算和资金筹措

4.1项目总投资

项目总体投资50万元

4.2资金筹措

资金来源为中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金

4.3资金使用和管理

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求，项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到乡村振兴项目中标企业。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。该项目可进行预付资金，在签订完施工合同进场后进行预付，原则上不超过合同金额的30%。按进度付款，验收结算前支付至合同金额的75%，结算审计后留3%的质保金，其余支付完毕。

# 5.项目实施保障措施

5.1组织领导机构

按照县工作要求，成立项目建设领导小组，组长为三道河乡党委书记王亚晖，副组长为三道河乡党委副书记、乡长阿波都喇·加帕尔，三道河乡党委副书记王玉成、成员为项目办主任苏比、大柳树村党支部书记张学礼、大柳树村二组组长于春东。县项目办负责项目总协调和项目监管等工作，三道河乡政府负责项目实施全过程，大柳树村负责项目实施监管及后期使用等方面，县乡村三级明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。

5.2项目管理、监督检查制度

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全扶贫资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障扶贫资产安全有效。

强化资金检查监督，确保资金安全，资金要实行专项管理、封闭运行、单独核算，严防截留挪用、滞留不用和浪费建设资金，严禁以任何形式挤占、挪用，违规抵扣建设资金，严格按照投资计划规定的范围使用资金，专款专用。资金使用要接受上级项目主管部门和同级财务、审计部门的检查和监督，严格财务制度。

项目实施完成并项目施工建设期间，成立专门机构负责该项目的实施，全面负责项目建设工作，严禁违规建设，确保高标准规划，高水平建设，进一步提高示范引导作用。投入使用后，由齐巴拉嘎西村村委会具体负责管护工作，萨尔布拉克镇人民政府做好监督工作。

5.3.验收管理

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照镇、县二个级别逐级开展验收工作，萨尔布拉克镇人民政府负责项目实施管理的协调工作，待项目施工完成后，向霍城县乡村振兴局、财政局、水利局、纪检委、审计局等相关单位递交验收申请，做好项目验收工作及项目档案管理，其他相关单位在项目实施过程中做好监督工作。

5.4.运营模式和运营管理

项目竣工后，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，对项目进行资产移交，并制定后期管护措施，三道河乡人民政府为项目后期管护主体和工作责任。大柳树村为具体责任人。

5.5带贫减贫益贫机制

# 通过项目的实施，必将推动霍城县蔬菜产业规模化、标准化发展，蔬菜基地种植户通过新技术、新品种、新设施设备的应用，该项目的建设为周边的村民提供大量就业岗位，拓宽居民劳动和财产收入渠道，此项目建设还可使周围村民年均收入大大的提高，进一步提质增效，进一步增强人民群众获得感幸福感安全感。

# 6.项目实施进度

6.1项目实施进度计划

2022年6月——7月：完成实施方案和施工图纸的设计及审批；

2022年7月——2022年9月：完成工程的全部设施建设；

2022年10月底：项目验收。

6.2招标方案

招标方式具体由霍城县乡村振兴局将按照《霍城县工程项目类采购办法》相关程序，通过竞争性谈判方式或招投标程序进行。

# 7.项目绩效目标及效益分析

7.1年度目标

7.1.1项目覆盖情况

# 本项目建在三道河乡大柳树村，可覆盖周边塔尔吉村、沙门子村、良繁中心3村、清水河镇二道河村。

7.2经济效益

7.2.2直接效益

通过项目的实施，必将推动霍城县蔬菜产业规模化、标准化发展，蔬菜基地种植户通过新技术、新品种、新设施设备的应用，进一步提质增效，预计大约100余人直接受益并多措并举扩大就业提高收入，在推进高质量发展中增进民生福祉，进一步增强人民群众获得感幸福感安全感

7.2.3间接效益

通过项目实施，可辐射带动其他配套服务业协同发展，解决乡村闲散劳动力就业，进一步推动蔬菜产业成为引领周边地区的龙头产业，为助力脱贫攻坚，加快乡村振兴步伐，最终实现农民增收致富，社会和谐的发展目标，为霍城县蔬菜产业发展起到示范引领和支撑作用。

7.3社会效益

通过项目实施，可辐射带动其他配套服务业协同发展，解决乡村闲散劳动力就业，解决季节性就业岗位20多个，带动受益人全年总收入5000元以上，进一步推动蔬菜产业成为引领周边地区的龙头产业，为助力脱贫攻坚，加快乡村振兴步伐，最终实现农民增收致富，社会和谐的发展目标，为霍城县蔬菜产业发展起到示范引领和支撑作用。

7.4生态效益

通过示范推广绿色高效、生态环保的配套技术，水、肥、药使用量进一步减少，确保了更多的绿色优质蔬菜产品供应市场。

7.5可持续性影响

通过项目实施，可辐射带动其他配套服务业协同发展，解决乡村闲散劳动力就业，进一步推动蔬菜产业成为引领周边地区的龙头产业，为助力脱贫攻坚，加快乡村振兴步伐，最终实现农民增收致富，社会和谐的发展目标，为霍城县蔬菜产业发展起到示范引领和支撑作用。工程设计使用年限≥8年。

# 8.风险分析

８.1主要风险因素

本项目主要风险来源于原料供应和产品销售，主要风险因素为原料供应量、原料 质量、原料价格、产品销售量和产品销售价格。

８.2防范化解措施

针对以上风险因素，本项目采取如下对策：

建立有效的原料保障体系，与当地政府部门加强配合，避免原料供应量、质量和价格大幅波动。强化营销措施，加大市场拓展力度，扩大销售网络的覆盖区域。加强品牌宣传，增强品牌影响力。提高产品质量，优化产品结构，保持产品价格的平稳提升。