霍城县防渗渠建设项目建议书

项 目 名 称 ：霍城县防渗渠建设项目

项目主管单位：霍城县乡村振兴局

项目实施单位： 三宫乡人民政府

编 制 时 间 ： 2022年5月

霍城县防渗渠建设项目建议书

1.基本情况

1.1项目库编号：

202205010

1.2项目名称：

霍城县防渗渠建设项目

1.3项目主管单位：

霍城县乡村振兴局

1.4项目实施单位：

三宫乡人民政府

1.5项目建设性质：

新建

1.6项目类别：

乡村建设行动

1.7项目类型：农田建设项目

1.8 项目建设内容：

新建流量1立方米/秒干渠（梯形）2.48千米，斗渠（U60）1.09千米，配套盖板桥、分水闸等附属设施。

1.9项目建设期限：

2022年6月－2022年10月

1.10项目建设地点及基本情况：

# 三宫乡牧业村距离乡政府35公里，距离县城25公里，总面积7.5平方公里，分卡子湾片区和阿克图拜片区，共划分7个网格，总户数108户，总人口367人，牧业村产业发展形式单一，以玉米、小麦等种植和养殖为主，目前灌溉不便利，渠道老旧且没有贯通成线，水资源流失逐年加大，群众对防渗渠修建需求较高。

# 2.项目立项情况

2.1项目建设依据：

根据《关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农【2022】15号）文件要求，实施本项目。

2.2立项批复的建设内容及规模：

新建流量1立方米/秒干渠（梯形）2.48千米，斗渠（U60）1.09千米，配套盖板桥、分水闸等附属设施。

2.3项目建设的必要性和可行性

项目区产业发展形式单一，以玉米、小麦等种植和养殖为主，目前灌溉不便利，渠道老旧且没有贯通成线，水资源流失逐年加大，达不到防渗的效果。夏季下雨和冬季下雪，雨水雪水排水不便，造成雨水雪水漫灌路面，村民出行不便，街道两边绿化、新种植树木的灌溉不方便，加上今年天气干旱、缺水，农作物减产，村民收入受到影响。通过该项目的实施，将改善项目区现有灌溉条件，提高农作物产量，对农民增收和发展经济都起到积极的作用。

2.4综合条件评价

项目区交通条件优越，经济条件相对较好，供电基础设施完好，可满足工程建设期间的用电。当地群众对防渗渠建设项目的实施积极性高，项目选择适宜，市场需求稳定、发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。

# 3.施工设计：按图施工

# 4.投资概算和资金筹措

4.1项目总投资：150万元

4.2资金来源：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

4.3资金使用和管理

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求，项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到乡村振兴项目中标企业。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。该项目可进行预付资金，在签订完施工合同进场后进行预付，原则上不超过合同金额的30%。按进度付款，验收结算前支付至合同金额的75%，结算审计后留3%的质保金，其余支付完毕。

# 5.项目实施保障措施

5.1组织领导机构

霍城县三宫乡人民政府对本项目进行全面实施管理。该项目的施工实行项目经理负责制施工，以项目合同和成本控制为主要内容，项目经理同时受三宫乡人民政府委托的社会监理单位及人民政府指派专人的监督，履行建设单位和公司签订的合同。项目建设前期工作由委托方各部门分工合作，统一处理。为了保证本项目的顺利实施，霍城县防渗渠建设项目由三宫乡人民政府组建的临时办公小组负责全面组织实施，成员由人民政府部分成员组成。

项目领导小组负责组织项目的勘察、设计、招标、监理工作，并组织竣工验收、基建财务决算等工作。

项目建设领导小组设组长、副组长，下设管理办公室。

组长：由办公室主要领导担任。全面负责基建项目，负责项目建设方案的审定、工程质量的检查、资金落实、使用等项目建设、运营全过程的管理。

副组长：由办公室主任等分管领导担任。协助组长负责基建项目在整个建设全过程管理协调工作。

成员由三宫乡人民政府科员组成

管理办公室：设在三宫乡人民政府，主要负责协调各相关部门的关系，制定项目的实施计划，确保招标代理机构，协助代理机构完成招标文件的编制和施工、监理单位的确定，并负责签订合同、施工期工程项目管理，监督检查工作安全质量，竣工验收交付使用等工作。

财务：负责制定基建项目资金使用计划和核拨，负责跟踪审计工程建设全过程，负责协调财政、银行等单位的资金往来关系，保证资金的正常运作，并随时接受财政、审计等相关部门监督检查。

- 项目的建设严格按照相关建筑设计规范和标准进行初步设计及施工设计，确保项目工程顺利实施。

5.2技术保障措施

项目实施单位不定期邀请行业部门对本项目进行技术指导，监理方常驻施工现场以保证本项目质量达标。

5.3项目管理、监督检查制度

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全项目资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，后期管护等环节进行全程监督，保障项目资产安全有效。

- 强化资金检查监督，确保资金安全，资金要实行专项管理、封闭运行、单独核算，严防截留挪用、滞留不用和浪费建设资金，严禁以任何形式挤占、挪用，违规抵扣建设资金，严格按照投资计划规定的范围使用资金，专款专用。资金使用要接受上级项目主管部门和同级财务、审计部门的检查和监督，严格财务制度。

- 项目实施完成并项目施工建设期间，成立专门机构负责该项目的实施，全面负责项目建设工作，严禁违规建设，确保高标准规划，高水平建设，进一步提高示范引导作用。投入使用后，由三宫乡牧业村村委会具体负责管护工作，三宫乡人民政府做好监督工作。

5.4验收管理

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照镇、县二个级别逐级开展验收工作，三宫乡人民政府负责项目实施管理的协调工作，待项目施工完成后，向霍城县乡村振兴局、财政局、水利局、纪检委、审计局等相关单位递交验收申请，做好项目验收工作及项目档案管理，其他相关单位在项目实施过程中做好监督工作。

5.5运营模式和运营管理

项目竣工后，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，对该项目进行资产移交，并制定后期管护措施。

5.6利益机制

项目实施后，项目区农田用水利用率显著提升，可解决牧业村农田灌溉问题，促进农业增产增收，助力乡村振兴。

# 6.项目实施进度

6.1项目实施进度计划

2022年6月完成前期准备工作；

2022年7月一2022年9月完成建设；

2022年10月底前完成验收。

6.3项目公告公示

项目实施按《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求，按事前、事中、事后增加公示公告项目内容。

# 7.项目绩效目标及效益分析

7.1 年度目标

新建流量1立方米/秒干渠（梯形）2.48千米，斗渠（U60）1.09千米。项目实施后，项目区农田用水利用率显著提升，可解决项目区农田灌溉问题，促进农业增产增收，助力乡村振兴。

7.2 经济效益

通过本项目实施使水资源合理利用，可以解决灌溉用水的浪费流失，解决春夏农作物灌溉困难，缓解旱情对农作物的影响，对农民增收和发展经济都起到积极的作用。

7.3社会效益

通过项目实施，可夯实农业基础设施，改善农业生产条件，使农牧民减负增收，激发农牧民的劳动积极性，对项目区生产的发展、社会的安定团结、凝聚力和向心力都将起到积极促进作用。为项目区发展高产、优质、高效农业和实现社会经济可持续发展奠定基础。该项目受益人口数约300余人。

7.4生态效益

通过本项目实施使水资源合理利用，改善项目区现状水土流失程度，达到生态调控的目的，维持资源生态平衡，确保产业可持续发展。

7.5可持续影响：工程设计使用年限≥10年

7.6满意度：受益群众满意度≥95%

8.风险分析

８.1主要风险因素

如果没有科学的规划，贸然施工，极有可能对项目区资源造成破坏，威胁生态环境。

项目施工过程中存在的安全隐患及该工程建设项目具有自然条件限制多、工期时限紧迫、监理力度薄弱，社会关注度高等特点，不可预见因素较多，参与工程建设管理的各方主体不可避免地面临着各种环境影响风险，对这些风险分析估量不足，很可能会影响项目的建设和运营。

８.2防范化解措施

项目在开发过程中，应保护好原有生态系统，首先，应积极配合当地政府，做好景区的总体规划，确定项目开发的科学性，特别是新建建筑应与周边环境相协调。保护好项目区的生态环境和生物多样性，使风景资源永续利用。

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保障该项目的建设、管理、运行、检修人员在劳动过程中的安全和健康，结合本工程的具体情况对防火、安全疏散、通风、防触电、防雷击、照明等方面采取措施，减少夜间施工，施工场内、周围路面及时清扫，防止对附近居民的灰尘污染，做到安全可靠、经济合理、符合现行有关劳动安全和工业卫生各种文件和其他标准规定的要求。镇安监办、村委会组织专人对项目实施工程中的安全薄弱点进行排查，设立警示标语，加强该区域居民安全宣传工作。